**SMLOUVA O DÍLO**

číslo smlouvy…………….

Článek 1

Smluvní strany

1. **Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace**

se sídlem: Mitušova 1506/16, Hrabůvka, 70030 Ostrava

zastoupen: Mgr. Martinem Pailem, ředitelem

IČO: 70631735

telefon: +420 736 761 940

e-mail: [martin.pail@zsmitusova16.cz](mailto:martin.pail@zsmitusova16.cz)

č. účtu: 7731880277/0100

(dále jen **objednatel**)

 a

1. **DOPLNÍ ÚČASTNÍK**

zapsána v DOPLNÍ ÚČASTNÍK

se sídlem: DOPLNÍ ÚČASTNÍK

zastoupena: DOPLNÍ ÚČASTNÍK

IČO: DOPLNÍ ÚČASTNÍK

DIČ: DOPLNÍ ÚČASTNÍK

telefon: DOPLNÍ ÚČASTNÍK

e-mail: DOPLNÍ ÚČASTNÍK

č. účtu: DOPLNÍ ÚČASTNÍK

(dále jen **dodavatel**)

uzavřeli níže uvedeného dne podle ustanovení § 2079 a následujících Občanského zákoníku v platném znění (dále jen **občanský zákoník**) smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), která má tento obsah:

Článek 2

Základní ustanovení

* 1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1 této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu dodavatele je dodavatel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
  2. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

**Článek** **3**

**Předmět smlouvy**

* 1. Předmětem této smlouvy o dílo je dodávku nábytku a nábytkového vybavení dvou odborných učeben školy. Jedná se o učebnu přírodních věd a multimediální učebnu.
  2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně dodavateli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. 5 této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

**Článek 4**

## **Místo a doba plnění**

* 1. Místem plnění je Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace, na adrese: Mitušova 1506/16, Hrabůvka, 70030 Ostrava.
  2. Objednatel předpokládá zahájení plnění této smlouvy v 02/2026, přičemž vlastní instalace nábytku bude probíhat až po dokončení stavebních prací v příslušné učebně. Stavební práce jsou realizovány v rámci samostatné veřejné zakázky.
  3. Dodavatel je povinen převzít prostor učebny určený k montáži a instalaci nábytku do **5 (pěti) dnů** ode dne doručení písemné výzvy objednatele (dále jen **výzva k plnění**) k převzetí učebny.
  4. Výzva k plnění bude zaslána dodavateli elektronicky nebo jiným prokazatelným způsobem na kontaktní údaje uvedené v bodu 9.6 této smlouvy.
  5. Dodavatel je povinen provést dodávku, montáž a instalaci nábytku v každé učebně vždy ve lhůtě do 15 **(patnácti)** kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí učebny. Uvedená lhůta 15 dnů se vztahuje na každou učebnu samostatně.
  6. Po dokončení dodávky a instalace nábytku v první učebně bude dodavatel vyčkávat na dokončení stavebních prací ve druhé učebně (multimediální učebna). Tyto stavební práce budou probíhat po dobu přibližně 45 kalendářních dnů v rámci samostatné veřejné zakázky.
  7. Dodavatel zahájí instalaci nábytku ve druhé učebně až po doručení výzvy k plnění a protokolárním převzetí učebny, a to nejdříve po uplynutí lhůty podle čl. 4.6 této smlouvy.
  8. Dodavatel bude povinen koordinovat své činnosti s objednatelem a se zhotovitelem stavebních prací tak, aby nedocházelo ke kolizím činností a aby instalace nábytku byla provedena až v okamžiku, kdy bude učebna stavebně dokončena a způsobilá pro montáž nábytku.
  9. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci dodavatele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je dodavatel povinen písmeně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

**Článek 5**

**Cena za dílo**

* 1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena za dílo**  **bez DPH v Kč** | **21 % DPH v Kč** | **Cena za dílo**  **vč. DPH v Kč** |
| **Doplní účastník** | **Doplní účastník** | **Doplní účastník** |

* 1. Tato cena je sjednaná jako konečná a nepřekročitelná po celou dobu platnosti Smlouvy. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s dodáním díla, včetně nákladů na dopravu do místa dodání, veškerých poplatků a daňových zatížení a další podmínky v souladu s touto Smlouvou.
  2. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze v případě:
* že objednatel uplatní u dodavatele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto změnách, po jejich ocenění uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Dodavatel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,
* že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce objednatel písemně seznámí dodavatele se svým požadavkem a dodavatel zpracuje odpočtový návrh. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo,
* v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je dodavatel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
  1. Dojde-li ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně objednatele, bude dodavatel fakturovat část ceny díla v rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy.
  2. Dodavatel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dodavatel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

**Článek 6**

## **Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo**

* 1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
  2. Dodavatel je povinen dílo provést řádně a včas. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli.
  3. Dodavatel je povinen předat dílo v místě plnění dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v této smlouvě.
  4. Dodavatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
  5. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.
  6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele dodavatel svým podpisem pod textem této Smlouvy uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
  7. Dodavatel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
  8. Dodavatel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Dodavatel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli dodavatele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Dodavatel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by dodavatel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.
  9. Dodavatel je povinen postupovat a plnit závazky v souladu s principem významného nepoškozování environmentálních cílů („Do No Significant Harm“, DNSH) dle článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020, a to v rozsahu a způsobem stanoveným v Příloze č. 2 této smlouvy – Pravidla DNSH. Dodavatel je povinen po realizaci předmětu plnění předložit zprávu o plnění jednotlivých podmínek DNSH do dokladové části předávaného dokončeného díla.
  10. Dodavatel je povinen provedené práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
  11. Dodavatel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Dodavatel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci výběrového řízení. Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele bude obsahovat údaje a doklady potřebné k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za dodavatele.

Článek 7

Jakost díla

* 1. Dodavatel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se dodavatel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
  2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek 8

Předání díla

* 1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.
  2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.
  3. Převzetí díla bude provedeno formou písemného zápisu do předávacího protokolu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.

**Článek 9**

## **Práva z vadného plnění, záruka za jakost**

* 1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
  2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je dodavatel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
  3. Dodavatel poskytuje objednateli na dodaný nábytek, jeho montáž a související dodávky záruku za jakost v délce 24 měsíců, a to ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku (dále jen **záruční doba**). Záruka 24 měsíců se vztahuje na:

a) veškerý dodaný nábytek, včetně vestavných a atypických prvků,

b) montáž nábytku,

c) dodaná technická a elektronická zařízení, která jsou součástí nábytkových sestav nebo jsou s nimi funkčně propojena, v rozsahu minimálně 24 měsíců nebo v delší záruční době poskytované výrobcem (pokud je delší).

* 1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost dodavatel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 9.5 a násl. tohoto článku smlouvy.
  2. Objednatel má právo vyžadovat po dodavateli odstranění vady vyhotoveného díla kdykoliv během záruční doby poskytnuté mu dodavatelem na dílo. Objednatel oznámí vady díla dodavateli bez zbytečného odkladu písemně nebo elektronicky na kontaktní e-mail dodavatele dle odst. 6 tohoto článku. Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce následujícího pracovního dne, potvrdí objednateli doručení oznámení o vadě vyhotoveného díla, a to buď písemně, nebo elektronicky na stejnou e-mailovou adresu, ze které oznámení o vadě díla od objednatele obdržel. V oznámení objednatel uvede, které dílo reklamuje, jakou má mít vadu a zda požaduje opravu nebo vyhotovení nového díla.
  3. Dodavatel je povinen zajistit, aby po celou dobu platnosti této Smlouvy a po celou záruční dobu byl dostupný pro případné hlášení reklamací díla na níže uvedených kontaktních spojeních pro potřeby pracovníků objednatele. Všechny změny kontaktních údajů je dodavatel povinen bezodkladně oznámit objednateli:

e-mail: ……………….

telefon: ……………….

* 1. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou dodavatelem odstraněny bezplatně.
  2. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti dodavatele za vady.
  3. Objednatel má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
  4. Po dobu trvání Záruky za jakost je Dodavatel povinen poskytovat Objednateli záruční servis, který bude spočívat zejména v opravě Dodávky či její části. V rámci záručního servisu je Dodavatel povinen dostavit se do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne oznámení Objednatele na Místo dodání. V případě, že se bude jednat o podstatnou vadu Dodávky nebo její části, je Dodavatel povinen Dodávku či její část vyměnit za novou bez vad. V případě, že se bude jednat o vadu, kterou je možno odstranit opravou a Objednatel bude s opravou Dodávky či její části souhlasit, opraví Dodavatel vadu v Místě dodání. Bude-li nezbytné Dodávku či její část z důvodu opravy odvézt, je Dodavatel povinen jí zajistit do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne převzetí od Objednatele k opravě, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Po dobu opravy dochází ke stavení záruční doby na příslušnou Dodávku či její část.
  5. Provedenou opravu vady dodavatel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne dodavatel záruku za jakost v délce dle článku 9. odst. 9.3 písm. a). Tato záruční doba začíná běžet dnem následujícím po odstranění vady.

**Článek 10**

Nebezpečí škody

* 1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese dodavatel v plném rozsahu od počátku zhotovování až do dne předání a převzetí díla objednatelem.
  2. Dodavatel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

**Článek 11**

**Platební a fakturační podmínky**

* 1. Zálohové platby nebudou poskytovány.
  2. Sjednaná celková cena za dílo bude objednatelem zaplacena dodavateli po předání díla bez vad a nedodělků.
  3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále **faktura**). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude dodavatel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

1. číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
2. předmět smlouvy, tj. text **„Projekt je spolufinancován z Operačního programu Spravedlivá transformace, výzva č. 72 – Podpora regionálního školství – Moravskoslezský kraj, název projektu: Modernizace odborných učeben na ZŠ Mitušova 16, Ostrava-Hrabůvka; registrační číslo projektu: CZ.10.03.01/00/24\_072/0000701“**,
3. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
4. doba splatnosti faktury,
5. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
6. přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. 8. této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami, bude přílohou faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. 8 odst. 8.3 této smlouvy.
   1. Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů, ode dne jejího doručení objednateli.
   2. Doručení faktury se provede elektronicky na email objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Dodavatel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
   3. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
7. nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
8. budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
9. bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
   1. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu dodavateli, přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Dodavatel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
   2. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

**Článek 12**

**Sankční ujednání**

* 1. V případě, že dodavatel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
  2. V případě, že dodavatel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. 3 odst. 3.2 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
  3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
  4. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
  5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
  6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
  7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

**Článek 13**

**Zánik smlouvy**

* 1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:

1. dohodou smluvních stran
2. jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

* neprovedení díla v době plnění dle této smlouvy, je-li v prodlení delším než 14 dnů,
* nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
* nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
* neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě dodavatele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
  1. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

1. dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí dodavatele nebo dodavatel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli,
2. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že dodavatel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
3. podá-li dodavatel sám na sebe insolvenční návrh.
   1. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
   2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

**Článek 14**

**Závěrečná ustanovení**

## Zhotovitel prohlašuje, že v rámci výběrového řízení uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

## Pro účely interpretace v případě nesrovnalostí je priorita dokumentů sestavena sestupně následovně:

a. smlouva o dílo včetně příloh,

b. zadávací dokumentace veřejné zakázky.

## Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

## Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

* 1. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
  2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a dodavatel jedno vyhotovení.
  3. Dodavatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
  4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.
  5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že s obsahem této smlouvy bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

**Příloha č. 1:** Souhrnný položkový rozpočet

**Příloha č. 2**: Pravidla pro dodržování principu DNSH

|  |  |
| --- | --- |
| V Ostravě dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| za objednatele: | za dodavatele: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Mgr. Martin Pail,  ředitel školy | Jméno oprávněné osoby  funkce |

**PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

**Pravidla pro dodržování principu DNSH („Do No Significant Harm“)**

**Obecná ustanovení**

1. Objednatel požaduje od dodavatele dodržování podmínek vycházejících z principu významného nepoškozování environmentálních cílů („Do no significant harm“, dále jen „DNSH“), vycházejícího z článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.
2. Dodavatel je povinen dodržovat níže stanovená pravidla po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky.

**Zakázané investice a zařízení**

Dodavatel se zavazuje nezařadit do své nabídky ani do realizace díla následující:

1. investice do výroby, zpracování, přepravy, distribuce, skladování nebo spalování fosilních paliv včetně investic do materiálního využití fosilních paliv,
2. nové spotřebiče, které nesplňují nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy,
3. výměnu zdroje energie bez splnění minimálních parametrů energetické náročnosti dle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 264/2020 Sb.,
4. zařízení využívající vodu, která nesplňují následující podmínky:

a) sprchy – max. průtok 8 l/min,

b) WC – max. 6 l na úplné spláchnutí a 3,5 l průměrně,

c) pisoáry – max. 2 l/mísu/hod; splachovací max. 1 l,

d) umyvadlové a kuchyňské baterie – max. průtok 6 l/min,

1. zařízení bateriové akumulace na bázi olova, NiCd a NiMH,
2. kotle na biomasu, pokud:

a) nejsou v souladu s kritérii udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů dle čl. 29 směrnice (EU) 2018/2001 (RED II),

b) nejsou v souladu s posouzením trajektorií udržitelného využívání bioenergie v ČR,

1. výsadbu zeleně, pokud nejsou použity stanovištně vhodné dřeviny zajišťující odolnost vůči klimatu a podporující biologickou rozmanitost.

**Odpadové hospodářství**

1. Dodavatel je povinen zajistit, aby nejméně **70 % hmotnosti stavebního a demoličního odpadu** (neklasifikovaného jako nebezpečný), vzniklého na staveništi, bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jinému materiálovému využití, včetně zásypů.
2. Při realizaci díla se uplatní hierarchie způsobů nakládání s odpady dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech:
   1. předcházení vzniku,
   2. příprava na opětovné použití,
   3. recyklace,
   4. jiné využití (zásypy, energetické využití),
   5. odstranění.
3. Před zahájením demolice nebo rekonstrukce dodavatel provede identifikaci předpokládaných odpadů (vč. obalů stavebních výrobků) s jejich zatříděním podle vyhlášky č. 8/2021 Sb. a odhadem množství. Nebezpečný odpad bude identifikován zvlášť.
4. Na základě identifikace dodavatel vypracuje **plán nakládání s odpady**, potvrzený technickým dozorem investora, který bude součástí stavebního deníku.
5. Dodavatel je povinen doložit doklady o předání odpadu (vážní lístky, identifikační čísla zařízení, doklady skládky).
6. Součástí předání díla bude **závěrečná zpráva o nakládání s odpady**, která porovná plán se skutečností, zdůvodní případné odchylky a doloží hmotnostní procenta recyklace. Závěrečná zpráva musí být potvrzena technickým dozorem investora.

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodavatel bere na vědomí, že dodržování principu DNSH je podmínkou poskytnutí dotace v rámci programu OPST.
2. Porušení těchto pravidel se považuje za **porušení smluvních povinností** se všemi důsledky z toho vyplývajícími.